阶段 2 文档

MVP PRD 与范围表
LLM 文字 RPG 基础引擎 Demo

版本：v0.1

文档用途 固定首版 Demo 的目标、边界与优先级，避免后续开发阶段范围膨胀。本文档由《MVP PRD》与《MVP 范围表》两部分组成，作为阶段 3 设计与开发的输入。

| 项目阶段 | 阶段 2：MVP 定义与范围冻结 |
| --- | --- |
| 首版形态 | 单人 / 网页端 / 中文用户 / 可完整试玩 |
| 示例世界 | 中国风修仙 · 宗门试炼 |

# 一、阶段 2 结论摘要

本阶段的核心目标是：将“技术上可行”的引擎方向收敛成“首版 Demo 具体做什么、不做什么”的可执行边界。

| 决策项 | 阶段 2 确认结果 |
| --- | --- |
| 完成标准 | 首版不是纯技术演示，而是可从开局到结局完整玩通的一版单人 Demo。 |
| 主流程 | 采用标准链路：开局 → 宗门内活动 → 接试炼 → 探索 / 对话 / 战斗 → 世界推进 → 任务收束 → 结局。 |
| 主交互 | 自由输入 + 推荐动作按钮。 |
| 玩家可见系统 | 地点、时间、任务、背包、基础状态、近期事件摘要。 |
| 战斗呈现 | 自然语言输入 + 战斗动作按钮，底层切换为轻量回合制。 |
| 内容配置 | 轻量后台 + 配置文件结合。 |
| 存档策略 | 自动存档 + 手动存档位。 |
| 调试能力 | 每轮日志、错误日志、关键状态快照、模型请求/响应摘要、简单成本统计。 |

# 二、MVP PRD v0.1

## 2.1 产品背景与目标

本项目首版不追求完整商业产品，而是聚焦于一个可完整试玩的单人网页引擎 Demo，用最小内容规模验证引擎的核心能力：NPC 风格一致性、三层记忆管理、世界按时间持续推进，以及玩家自由探索后剧情可收束。

目标用户：文字 RPG 用户、剧情向玩家。

目标市场：中文用户。

示例世界：中国风修仙题材，PoC / MVP 均以“宗门试炼”作为承载场景。

## 2.2 首版完成标准

玩家可以从开局进入世界，到达一个明确结局或阶段性结算页面。

玩家在试玩过程中可以体验探索、对话、战斗、任务推进、时间流逝、存档读档。

关键 NPC 在多轮交互中保持相对稳定的人设、语气与立场。

世界事件会随着时间推进而变化，且玩家能够感知变化。

试玩过程中的关键状态与日志可被记录，便于调试与复盘。

## 2.3 用户价值主张

对玩家而言，这不是一个“只能聊天”的 AI 页面，而是一个有目标、有状态、有推进、有收束的文字 RPG 体验。对开发侧而言，首版应证明：引擎能力可从具体剧情中抽离，后续可以继续扩展到更多题材与世界。

## 2.4 玩家主流程

| 阶段 | 节点 | 用户行为 | 系统重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进入游戏 | 从首页进入，创建或选择存档。 | 建立会话、加载世界初始状态。 |
| 2 | 宗门起始段 | 在宗门内熟悉基础信息，与核心 NPC 互动。 | 引导玩家理解世界、任务与时间机制。 |
| 3 | 接受试炼 | 接收主目标与阶段性目标。 | 写入任务状态，激活关键剧情节点。 |
| 4 | 探索推进 | 自由输入或点击建议动作，在宗门内外调查、对话、移动。 | 解析意图、推进时间、更新世界事件。 |
| 5 | 战斗触发 | 遭遇战斗或试炼挑战。 | 切换轻量回合制，保留自由输入与按钮操作。 |
| 6 | 事件收束 | 在关键节点作出选择并完成试炼。 | 根据事件、关系和时间线收束到结局组。 |
| 7 | 结局复盘 | 查看结果、任务完成情况与关键事件摘要。 | 展示复盘信息，为后续迭代提供调试数据。 |

## 2.5 页面与交互设计边界

首页 / 进入游戏：用于进入 Demo、查看基础说明。

新建存档 / 角色进入：新建或选择存档位，进入示例世界。

主游戏页：剧情流、输入框、推荐动作按钮、系统反馈。

任务 / 日志面板：显示当前目标、阶段性提示和近期事件。

状态 / 背包面板：显示角色基础状态、背包内容、当前地点与时间。

结局 / 复盘页：显示结局类型、关键节点与玩家路径摘要。

主游戏交互策略：首版采用“自由输入 + 推荐动作按钮”的双轨交互。自由输入保证 RPG 的表达空间，推荐动作保证试玩节奏和新手引导。

## 2.6 玩家可见系统

| 类别 | 首版显示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 地点与时间 | 显示 | 帮助玩家理解世界推进，不让行动脱离时间线。 |
| 当前目标 / 任务 | 显示 | 用于维持“在玩游戏”而非“随便聊天”的体验。 |
| 背包 | 显示 | 支撑探索、试炼、战斗与资源使用。 |
| 基础角色状态 | 显示 | 仅保留轻量状态，不暴露复杂数值系统。 |
| 近期事件摘要 | 显示 | 帮助玩家理解上一阶段发生了什么。 |
| 隐藏世界状态 / NPC 内部变量 | 不显示 | 只作为系统与调试层内部信息。 |
| 复杂地图与复杂数值面板 | 不显示 | 首版避免界面过重。 |

## 2.7 功能模块边界

| 模块 | 优先级 | 首版要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会话与存档 | Must | 支持自动存档 + 手动存档位，进入与继续游戏。 | 不做分支回档 |
| 主回合链路 | Must | 输入 → 解析 → 规则结算 → 状态更新 → 叙事输出。 | 引擎核心 |
| 任务与日志 | Must | 可查看当前目标、阶段目标、近期事件。 | 强化目标感 |
| 世界推进 | Must | 系统自动估算时间并推进事件。 | 首版核心验证项 |
| NPC 系统 | Must | 核心 NPC 的设定、记忆、关系与风格约束。 | 首版核心验证项 |
| 战斗系统 | Must | 轻量回合制 + 动作按钮 + 自由输入。 | 至少一次完整战斗体验 |
| 内容配置 | Should | 轻量后台 + 配置文件混合。 | 先保证可维护 |
| 运营与调试 | Should | 日志、快照、请求摘要、简单成本统计。 | 保障调试效率 |
| 多世界支持 | Later | 保留结构，但不做前台能力。 | 后续扩展 |
| 多人联机 | Reject for now | 首版不做。 | 仅保留扩展性 |

## 2.8 战斗、后台与调试策略

战斗呈现：玩家可通过自由输入表达战斗意图，同时也可以使用“攻击 / 防御 / 施法 / 逃跑”等动作按钮。

战斗底层：进入战斗时，系统切换为轻量回合制状态机，但不暴露复杂公式和多层技能树。

内容配置：首版不做完整编辑器。世界观、NPC、事件等核心配置通过轻量管理页与配置文件结合维护。

调试能力：首版至少保留每轮日志、关键状态快照、模型请求/响应摘要和简单成本统计。

## 2.9 首版内容规模

首版沿用阶段 0 已冻结的内容体量：1 个世界、3 章以内、5 个核心 NPC、10 个左右关键场景、3 个结局以内。 内容规模不以“丰富”为目标，而以“足够支撑引擎能力验证”为标准。

# 三、MVP 范围表 v0.1

本节用于明确首版的范围冻结结果。后续如果产生新增需求，必须先进入范围表再决定是否进入排期。

| 事项 | 分类 | 首版决策 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整可试玩主线 | Must | 做 | 必须从开局玩到结局或阶段结算。 |
| 自由输入 | Must | 做 | 核心体验之一。 |
| 推荐动作按钮 | Must | 做 | 降低门槛，帮助收束节奏。 |
| 任务 / 日志面板 | Must | 做 | 强化目标感与追踪能力。 |
| 状态 / 背包面板 | Must | 做 | 承载资源与世界反馈。 |
| 自动存档 | Must | 做 | 首版基础能力。 |
| 手动存档位 | Must | 做 | 满足实验与调试需要。 |
| 分支回档 | Later | 不做 | 首版容易增加复杂度。 |
| 轻量战斗 | Must | 做 | 至少覆盖一次试炼战斗。 |
| 复杂数值养成 | Reject for now | 不做 | 不符合 Demo 阶段重点。 |
| 内容配置后台 | Should | 做轻量版 | 核心配置可维护即可。 |
| 复杂可视化编辑器 | Reject for now | 不做 | 开发成本过高。 |
| 日志与关键快照 | Should | 做 | 首版必需的调试保障。 |
| 复杂运营看板 | Later | 不做 | 先保留简单统计。 |
| 多人联机 | Reject for now | 不做 | 仅预留扩展性。 |
| 完整开放世界 | Reject for now | 不做 | 首版采用半开放结构。 |
| 多示例世界 | Reject for now | 不做 | 先把修仙世界做稳。 |
| UGC 编辑器 | Reject for now | 不做 | 首版不做平台化能力。 |
| 原生移动端 App | Reject for now | 不做 | 首版仅网页端。 |
| 支付与商业化系统 | Reject for now | 不做 | 首版先验证引擎能力。 |

# 四、阶段 2 出口标准

首版 Demo 的完成标准已经固定，后续不再退回“只做技术演示”。

首版页面、交互、存档、战斗、调试能力边界已经明确。

“暂不做”的事项已经明确列出，后续新增需求必须先过范围评审。

本文档可直接作为阶段 3《轻量 GDD》与开发任务拆分的输入。

本阶段固定结论：首版应以“完整可玩、边界清晰、便于调试”为目标，而不是继续扩张功能设想。