# LLM 文字冒险游戏
单人项目阶段规划与文档清单

适用于“只有 1 个人推进”的网页端项目，从立项到灰度发布的最小闭环工作法

| 文档定位 项目执行模板 | 适用对象 单人开发者 | 项目类型 LLM 驱动网页文字冒险 |
| --- | --- | --- |
| 建议节奏 先验证，再开发 | 文档策略 少而关键 | 核心目标 防止项目跑偏与范围失控 |

使用方式：先按阶段推进，再按文档补齐。每完成一个阶段，都先检查“出口标准”是否满足；没有满足，就不要进入下一阶段。

# 一、项目阶段总览

| 阶段 | 核心目标 | 主要产出 | 建议时长 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0 项目定向 | 把想法收敛成可执行目标，明确做什么与不做什么。 | 项目一页纸 游戏支柱文档 风险清单 v1 | 2–3 天 | 你能 1 分钟讲清楚项目定位、首版目标与非目标范围。 |
| 阶段 1 可行性验证 | 验证回合链路、状态推进、存档、成本与延迟。 | 技术预研记录 PoC 验证记录 | 5–10 天 | 最小原型可玩 10 回合左右，且能说明技术路线可行。 |
| 阶段 2 MVP 冻结 | 冻结首版范围，防止需求膨胀。 | MVP PRD MVP 范围表 | 3–5 天 | 你能明确列出首版必做与暂不做功能。 |
| 阶段 3 内容与系统设计 | 把玩法、内容、状态与模块边界设计清楚。 | 轻量 GDD | 5–7 天 | 你能讲清玩家从开局到第一章结束的完整体验。 |
| 阶段 4 开发与内测 | 按冻结范围开发，反复自测与修正。 | 开发任务列表 Bug 清单 版本记录 | 2–6 周 | 你能至少完整自玩 3 次，不出现明显卡死和主线断裂。 |
| 阶段 5 灰度发布与复盘 | 让少量真实用户体验，判断是否值得继续迭代。 | 发布检查清单 版本复盘记录 | 1 周起 | 你能基于数据判断下一步是补系统、补内容还是停止扩张。 |

# 二、阶段 0：项目定向

目标：把项目从“一个模糊想法”收敛成“一个明确目标”。

这一阶段要解决的问题：这个游戏到底是什么；给谁玩；首版做到什么算成功；哪些想法暂时不做。

你要做的事：明确题材、平台、首版形态（Demo 还是可上线 MVP）、玩法重心（剧情 / 探索 / 对话 / 解谜 / 战斗）。

产出文档 / 产出物：项目一页纸；游戏支柱文档；风险清单 v1。

完成标准：你已经能用 1 分钟解释项目定位，并且知道首版不做什么。

建议时长：2–3 天。

# 三、阶段 1：可行性验证

目标：确认核心链路技术上能跑通，而不是停留在概念层。

这一阶段要解决的问题：玩家输入一句话后，系统能否理解、推进状态、给出稳定反馈并完成存档。

你要做的事：做一个最小原型：1 个场景、1 个 NPC、1 个目标、1 个道具、1 条简单主线，只验证回合链路。

产出文档 / 产出物：技术预研记录；PoC 验证记录。

完成标准：你已经能自己玩一小段，并明确知道技术路线可行、最大风险是什么。

建议时长：5–10 天。

# 四、阶段 2：MVP 冻结

目标：冻结首版范围，避免项目进入“越做越多”的状态。

这一阶段要解决的问题：首版必须做哪些功能；哪些只是灵感；哪些放进二期。

你要做的事：列功能清单、页面清单、内容清单，并把未来想法全部放进 Later 或 Reject for now。

产出文档 / 产出物：MVP PRD；MVP 范围表。

完成标准：你能明确说出首版只做哪 8–12 个核心功能。

建议时长：3–5 天。

# 五、阶段 3：内容与系统设计

目标：把玩法、内容、状态与系统模块设计清楚。

这一阶段要解决的问题：玩家从开局到第一章结束的体验如何展开；系统如何判断推进。

你要做的事：写世界设定、章节结构、NPC、状态字段、规则边界和系统模块边界。

产出文档 / 产出物：轻量 GDD。

完成标准：你已经能清楚描述完整首章体验，以及状态如何保存与推进。

建议时长：5–7 天。

# 六、阶段 4：开发与内测

目标：把 MVP 做出来，并在自己手里先玩通。

这一阶段要解决的问题：在不新增大功能的前提下，把冻结范围内的能力逐个实现并自测。

你要做的事：按顺序完成：前端壳子、回合接口、状态与存档、LLM 叙事、NPC 与任务、背包与任务日志、埋点与审核。

产出文档 / 产出物：开发任务列表；Bug 清单；版本记录。

完成标准：你可以至少完整自玩 3 次，且不会频繁卡死、状态错乱或主线断裂。

建议时长：2–6 周。

# 七、阶段 5：灰度发布与复盘

目标：让少量真实用户体验，并决定下个版本是否继续投入。

这一阶段要解决的问题：用户是否真的能玩下去；第一章完成率如何；成本是否可控。

你要做的事：小范围发布，收集数据与反馈，记录退出点、平均回合数与单局成本。

产出文档 / 产出物：发布检查清单；版本复盘记录。

完成标准：你能基于真实数据判断下一步重点，而不是凭感觉继续扩张。

建议时长：1 周起。

# 八、单人开发最少要写的 8 份核心文档

原则：只写真正能约束自己、帮助做决策的文档。对于单人项目，8 份已经足够。

| 序号 | 文档 | 作用 | 建议长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目一页纸 | 定义项目目标、边界与首版目标。 | 1 页 |
| 2 | 游戏支柱文档 | 定义产品原则，防止开发过程频繁改方向。 | 1 页 |
| 3 | 风险清单 v1 | 提前识别技术、内容、成本与个人执行风险。 | 1 页 |
| 4 | 技术预研记录 | 记录技术路线、选型判断与不选其他方案的原因。 | 2–4 页 |
| 5 | PoC 验证记录 | 记录最小原型验证结果与是否通过。 | 1–2 页 |
| 6 | MVP PRD | 定义首版功能、页面、流程与非功能需求。 | 4–8 页 |
| 7 | MVP 范围表 | 列清首版做什么、不做什么。 | 1–2 页 |
| 8 | 轻量 GDD | 整合玩法、规则、内容结构与系统模块。 | 8–15 页 |

## 1）项目一页纸

建议包含：项目名称、一句话介绍、目标用户、核心体验、平台、首版目标、商业目标、不做范围。

## 2）游戏支柱文档

建议只写 3–5 条原则，例如“LLM 负责叙事表达，规则必须由系统控制”“首版先做单人强剧情，不做多人开放世界”。

## 3）风险清单 v1

建议按技术风险、产品风险、内容风险、个人风险、商业风险五类填写；每项写清风险、概率、影响与应对办法。

## 4）技术预研记录

写清技术目标、候选方案、选型结论、为什么这么选、不选其他方案的原因、开源项目参考结论与当前最大技术风险。

## 5）PoC 验证记录

每个原型按“验证目标—做法—结果—问题—是否通过—后续动作”的格式记录。

## 6）MVP PRD

建议结构：产品背景、首版目标、目标用户、用户主流程、页面列表、功能列表、核心玩法循环、非功能要求、埋点需求。

## 7）MVP 范围表

建议按 Must / Later / Reject for now 三类管理，是你防止需求膨胀的核心工具。

## 8）轻量 GDD

建议合并游戏概述、核心玩法循环、系统设计、内容结构、世界观与角色、技术模块、数据结构草图、首版内容量这 8 个部分。

# 九、单人项目的 3 个里程碑关卡（Gate）

| 关卡 | 通过条件 | 没通过时禁止做的事 | 建议结论动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gate 1 方向确认 | 项目一页纸、游戏支柱、风险清单完成。 | 不要进入写代码阶段。 | 继续补齐项目边界与非目标范围。 |
| Gate 2 技术通过 | 技术预研完成，PoC 跑通最小回合链路。 | 不要做完整 UI，也不要大量写世界观。 | 先把技术不确定项清掉，再决定是否继续。 |
| Gate 3 MVP 冻结 | MVP PRD、MVP 范围表、轻量 GDD 完成。 | 不要随意新增大功能。 | 开始开发，但所有新增需求先进入范围表。 |

# 十、单人开发最容易跑偏的 4 个地方

## 1. 一上来想做太大

首版只建议做：单人、网页端、单世界、3 章以内、约 5 个核心 NPC。

## 2. 过早做高级功能

图谱、多代理、复杂记忆、复杂数值战斗，都应该放在最小主循环跑通之后。

## 3. 只写代码，不写边界

所有新增需求先写进范围表，再决定做不做。

## 4. 先写大量世界观小说

PoC 跑通前，世界观只写够首章使用即可。

# 十一、适合单人推进的 4 周起步节奏

| 时间 | 阶段重点 | 建议完成事项 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 项目定向 | 完成项目一页纸、游戏支柱、风险清单、技术预研记录。 |
| 第 2 周 | 可行性验证 | 完成最小 PoC，并写 PoC 验证记录。 |
| 第 3 周 | MVP 冻结 | 完成 MVP PRD、MVP 范围表、轻量 GDD 初稿。 |
| 第 4 周起 | 开发与内测 | 按冻结范围开发，不再随意改大方向。 |

# 十二、最后的执行建议

• 文档不是为了“正规”，而是为了防止自己每天改主意。

• 每个阶段都必须有出口标准；没满足，就不要进入下一阶段。

• 首版优先验证“有人愿意玩下去”，而不是一开始追求开放世界与复杂系统。

• 当你纠结要不要加需求时，先看游戏支柱和 MVP 范围表。

— 可作为你的项目母文档使用，后续每阶段只需在此基础上继续迭代 —