LLM 文字 RPG 基础引擎 Demo

Agent 可执行开发工作包与提示词模板 v0.1

适用于单人推进、逐包交付、可直接分发给开发 Agent 执行

| 项目阶段 | 阶段 0-4 文档已完成，本文用于把总任务清单拆成 Agent 可直接执行的工作包 |
| --- | --- |
| 使用方式 | 一次只下发 1 个工作包；完成后验收，再进入下一个工作包 |
| 默认技术栈 | Next.js + FastAPI + PostgreSQL + Redis + REST + SSE |
| 首版目标 | 完成“宗门试炼”单人网页 Demo，验证 NPC 一致性、记忆管理、世界推进 |

使用原则：不要把整份文档一次性全部喂给 Agent 并要求“全部做完”。应按顺序逐个工作包下发，并要求 Agent 只在当前边界内实现、提交、测试、总结。

# 1. 给 Agent 的统一执行约束

每次只执行一个工作包，不跨包实现未来功能，不做大规模自发重构。

任何新文件、新表、新接口都必须与已确认文档保持一致：阶段 0 项目定向、阶段 1 技术预研、阶段 2 MVP PRD、阶段 3 轻量 GDD、阶段 4 数据库与 API 文档。

优先保证可运行、可测试、可调试；不要为了“更优雅”而增加首版复杂度。

所有接口都要返回统一结构；所有异常都要落日志；所有关键状态变化都要可追踪。

完成后必须输出：改动摘要、文件清单、运行方式、测试结果、已知问题、下一包建议。

# 2. Agent 交付模板

每个工作包交给 Agent 时，都要求它按以下结构回传结果：

本次实现范围

修改/新增文件列表

数据库变更或迁移说明

接口变化说明

运行与验证步骤

测试结果

未完成项与风险

# 3. 工作包总览

| 编号 | 工作包 | 目标 | 依赖 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-01 | 仓库与工程骨架 | 前后端项目、环境变量、启动脚本、健康检查 | 无 | P0 |
| WP-02 | 数据库与迁移基础 | 主库、Redis、迁移工具、基础表 | WP-01 | P0 |
| WP-03 | 世界配置读取链路 | World/Chapter/Location/NPC 配置读取 | WP-02 | P0 |
| WP-04 | 会话与存档链路 | 账号、多存档、创建/读取/加载会话 | WP-02 | P0 |
| WP-05 | 主回合编排骨架 | 输入解析、回合执行骨架、统一 turn result | WP-03,WP-04 | P0 |
| WP-06 | 模型 Provider 与流式叙事 | 统一 Provider、SSE 输出、叙事生成 | WP-05 | P0 |
| WP-07 | 时间推进与世界 tick | 动作耗时、自动估算时间、计划事件触发 | WP-05 | P0 |
| WP-08 | 事件日志与三层记忆 | event log、summary、facts、召回拼装 | WP-05 | P0 |
| WP-09 | NPC 状态与一致性约束 | NPC 模板、会话状态、风格与边界控制 | WP-08 | P1 |
| WP-10 | 任务系统与收束节点 | 明线/暗线任务、步骤状态、结局触发条件 | WP-07,WP-09 | P1 |
| WP-11 | 战斗子系统 | combat session/round/action，轻量回合制 | WP-05 | P1 |
| WP-12 | 主游戏页最小版 | 剧情流、输入框、推荐动作、SSE 展示 | WP-06 | P0 |
| WP-13 | 状态面板与存档 UI | 时间、地点、任务、背包、手动存档 | WP-10,WP-12 | P1 |
| WP-14 | 轻量后台与调试接口 | 配置管理、日志、状态快照、模型调用摘要 | WP-08,WP-10 | P1 |
| WP-15 | 宗门试炼内容录入与验收 | 3 章内容、5 个 NPC、10 个场景、试玩修正 | WP-09~14 | P1 |

推荐顺序：优先执行 WP-01 → WP-08 → WP-12，再补 WP-09/10/11/13/14，最后做 WP-15 内容录入与试玩。

# WP-01 仓库与工程骨架

| 目标 | 建立前后端基础工程，确保本地一键启动、联通和健康检查可用。 |
| --- | --- |
| 依赖 | 无 |
| 输入文档 | 阶段 0 项目定向文档、阶段 1 技术预研报告、阶段 2 MVP PRD、阶段 3 轻量 GDD、阶段 4 数据库与 API 文档 |
| 期望产物 | 可运行仓库骨架、前后端启动脚本、健康检查通过 |

执行任务：

创建 frontend（Next.js）与 backend（FastAPI）项目目录，整理统一目录结构。

配置 .env.example、环境变量加载、开发脚本、README 启动说明。

后端实现 /health 接口；前端首页调用健康检查并展示结果。

配置基础日志与统一响应格式。

验收标准：

前端与后端均可本地启动。

浏览器可访问前端首页，并成功请求后端 /health。

项目有清晰目录结构与最小 README。

可直接发给 Agent 的提示词：

你正在实现 WP-01：仓库与工程骨架。请只完成该工作包，不实现未来功能。技术栈固定为 Next.js + FastAPI。请输出：1）修改摘要；2）新增/修改文件列表；3）启动步骤；4）验证结果；5）遗留问题。

# WP-02 数据库与迁移基础

| 目标 | 建立 PostgreSQL/Redis 连接、迁移工具和最小基础表。 |
| --- | --- |
| 依赖 | WP-01 |
| 输入文档 | 阶段 0 项目定向文档、阶段 1 技术预研报告、阶段 2 MVP PRD、阶段 3 轻量 GDD、阶段 4 数据库与 API 文档 |
| 期望产物 | 可执行迁移、基础表、数据库初始化说明 |

执行任务：

配置数据库连接与 Redis 连接。

接入迁移工具，建立首个 migration。

创建基础表：users、save_slots、sessions、worlds、chapters、locations。

编写初始化脚本或 seed 机制。

验收标准：

本地可成功执行迁移并创建表。

后端可连通 PostgreSQL 与 Redis。

能插入并读取一条测试 world 数据。

可直接发给 Agent 的提示词：

你正在实现 WP-02：数据库与迁移基础。请严格按数据库文档建最小基础表，不提前实现运行态复杂表。完成后给出 migration 文件、建表摘要、seed 方式和验证 SQL。

# WP-03 世界配置读取链路

| 目标 | 实现世界配置层的读取能力，为后续会话初始化提供数据来源。 |
| --- | --- |
| 依赖 | WP-02 |
| 输入文档 | 阶段 0 项目定向文档、阶段 1 技术预研报告、阶段 2 MVP PRD、阶段 3 轻量 GDD、阶段 4 数据库与 API 文档 |
| 期望产物 | 配置读取接口、最小示例世界数据 |

执行任务：

实现 worlds、chapters、locations、npc_templates 的读取仓储层。

提供只读接口：获取 world 列表、world 详情、chapter 列表、location 详情。

补充基础 seed 数据：至少一个“宗门试炼”世界框架。

验收标准：

API 能正确返回世界、章节、地点、NPC 配置。

示例世界可用于初始化会话。

可直接发给 Agent 的提示词：

你正在实现 WP-03：世界配置读取链路。请只做配置数据读取，不实现会话运行状态。请提供接口定义、样例返回和 seed 数据说明。

# WP-04 会话与存档链路

| 目标 | 实现账号、多存档位、创建会话、加载会话的基础链路。 |
| --- | --- |
| 依赖 | WP-02 |
| 输入文档 | 阶段 0 项目定向文档、阶段 1 技术预研报告、阶段 2 MVP PRD、阶段 3 轻量 GDD、阶段 4 数据库与 API 文档 |
| 期望产物 | 可创建/读取/加载会话与存档的接口 |

执行任务：

实现 users、save_slots、sessions 的基础 CRUD。

提供创建存档、获取存档列表、加载存档、获取 session snapshot 的接口。

实现自动存档字段与手动存档位结构。

验收标准：

能为测试用户创建多个存档位。

能从某个存档位载入 session。

snapshot 接口返回最小可用结构。

可直接发给 Agent 的提示词：

你正在实现 WP-04：会话与存档链路。请只处理账号、存档位和 session 基础结构，不做游戏回合逻辑。输出接口示例和一套最小联调流程。

# WP-05 主回合编排骨架

| 目标 | 建立输入解析、回合执行、状态更新、结果返回的总控骨架。 |
| --- | --- |
| 依赖 | WP-03, WP-04 |
| 输入文档 | 阶段 0 项目定向文档、阶段 1 技术预研报告、阶段 2 MVP PRD、阶段 3 轻量 GDD、阶段 4 数据库与 API 文档 |
| 期望产物 | 主回合骨架与统一 turn result |

执行任务：

定义玩家输入 schema、解析结果 schema、turn result schema。

实现 turn orchestrator 基础结构，但内部可先使用 mock 规则结算。

打通 turn -> state update -> save -> result 的链路。

先返回结构化结果，不要求文案质量。

验收标准：

POST turn 能成功接收输入并返回结构化回合结果。

会话状态能随回合写入更新。

返回结构包含 narration 占位、state_delta、suggested_actions。

可直接发给 Agent 的提示词：

你正在实现 WP-05：主回合编排骨架。请优先定义 schema 和 orchestration 流程，不要在这一包里深做记忆、战斗或复杂 NPC。

# WP-06 模型 Provider 与流式叙事

| 目标 | 实现统一模型 Provider 抽象，并打通 SSE 流式叙事输出。 |
| --- | --- |
| 依赖 | WP-05 |
| 输入文档 | 阶段 0 项目定向文档、阶段 1 技术预研报告、阶段 2 MVP PRD、阶段 3 轻量 GDD、阶段 4 数据库与 API 文档 |
| 期望产物 | 可切换模型的 provider 层、SSE 叙事流接口 |

执行任务：

实现统一 Provider 接口，至少支持一个在线模型实现和一个 mock 实现。

接入 narrator prompt，支持文本流式输出。

将 turn 结果中的 narration 改为真实 SSE 输出，并在结束后返回最终 state_delta。

验收标准：

主游戏可看到逐段流式叙事。

模型实现可替换；失败时可回退到 mock。

模型调用摘要可记录。

可直接发给 Agent 的提示词：

你正在实现 WP-06：模型 Provider 与流式叙事。请专注于 provider 抽象、SSE 返回和 narrator 接入，不要扩展到 NPC 独立 agent。

# WP-07 时间推进与世界 tick

| 目标 | 实现动作耗时、自动估算时间推进和计划事件触发检查。 |
| --- | --- |
| 依赖 | WP-05 |
| 输入文档 | 阶段 0 项目定向文档、阶段 1 技术预研报告、阶段 2 MVP PRD、阶段 3 轻量 GDD、阶段 4 数据库与 API 文档 |
| 期望产物 | 时间推进逻辑、world tick 检查、当前时间状态 |

执行任务：

定义游戏时间数据结构与动作耗时规则。

实现每轮结束后的自动时间推进。

实现 scheduled_events / world tick 检查逻辑。

将当前时间写入 session state 并返回前端。

验收标准：

不同动作会带来不同耗时或系统估算耗时。

session 中能看到游戏时间连续推进。

至少一个计划事件能按时间触发。

可直接发给 Agent 的提示词：

你正在实现 WP-07：时间推进与世界 tick。请实现时间结构、自动推进和计划事件触发，不要在此包中实现完整任务系统。

# WP-08 事件日志与三层记忆

| 目标 | 建立 event log、memory summaries、memory facts，并完成回合上下文拼装。 |
| --- | --- |
| 依赖 | WP-05 |
| 输入文档 | 阶段 0 项目定向文档、阶段 1 技术预研报告、阶段 2 MVP PRD、阶段 3 轻量 GDD、阶段 4 数据库与 API 文档 |
| 期望产物 | 三层记忆基础、日志可追踪、上下文拼装能力 |

执行任务：

实现 event_logs 写入：记录输入、解析、关键结果、状态变化。

实现 memory_summaries 与 memory_facts 表及服务层。

实现短期/中期/长期记忆的召回拼装函数。

在 turn 流程中接入记忆读取与回写。

验收标准：

每轮事件均写入 event_logs。

能生成至少一条 summary 和一条 fact。

回合上下文不再只依赖最近几条对话。

可直接发给 Agent 的提示词：

你正在实现 WP-08：事件日志与三层记忆。请重点保证表结构、写入时机、召回拼装和测试，不必追求最优摘要质量。

# WP-09 NPC 状态与一致性约束

| 目标 | 实现 NPC 模板、会话状态、风格约束和行为边界，验证一致性能力。 |
| --- | --- |
| 依赖 | WP-08 |
| 输入文档 | 阶段 0 项目定向文档、阶段 1 技术预研报告、阶段 2 MVP PRD、阶段 3 轻量 GDD、阶段 4 数据库与 API 文档 |
| 期望产物 | 关键 NPC 状态模型、一致性约束、NPC 对话上下文 |

执行任务：

实现 npc_templates 与 session_npc_states 的完整读写。

为关键 NPC 增加字段：表面身份、背后身份、当前目标、关系、风格标签、禁区。

接入 NPC 对话 prompt 拼装与简单输出校验。

验收标准：

关键 NPC 在多轮对话中保持基本一致。

NPC 当前目标和关系随事件变化可更新。

无需实现一 NPC 一 agent，只需实现独立状态与按需决策。

可直接发给 Agent 的提示词：

你正在实现 WP-09：NPC 状态与一致性约束。请不要设计多 agent 常驻系统；采用中央编排器 + 独立 NPC 状态/记忆的方案。

# WP-10 任务系统与收束节点

| 目标 | 实现明线/暗线任务、任务步骤和主结局/失败结局触发条件。 |
| --- | --- |
| 依赖 | WP-07, WP-09 |
| 输入文档 | 阶段 0 项目定向文档、阶段 1 技术预研报告、阶段 2 MVP PRD、阶段 3 轻量 GDD、阶段 4 数据库与 API 文档 |
| 期望产物 | 任务推进、结局触发、任务状态展示基础 |

执行任务：

实现 quest_templates、quest_steps、session_quest_states。

支持明线“通过试炼”和暗线“调查异变”的双线推进。

实现关键收束节点与结局判定逻辑。

验收标准：

任务状态可从未开始/进行中/完成/失败切换。

至少 1 条主结局和 1 条失败结局能触发。

任务可作为推荐动作和上下文的一部分返回。

可直接发给 Agent 的提示词：

你正在实现 WP-10：任务系统与收束节点。请围绕首版宗门试炼设计明线和暗线，不要泛化到复杂任务编辑器。

# WP-11 战斗子系统

| 目标 | 实现轻量回合制战斗的进入、回合、结算和退出。 |
| --- | --- |
| 依赖 | WP-05 |
| 输入文档 | 阶段 0 项目定向文档、阶段 1 技术预研报告、阶段 2 MVP PRD、阶段 3 轻量 GDD、阶段 4 数据库与 API 文档 |
| 期望产物 | 轻量回合制战斗链路 |

执行任务：

实现 combat_sessions、combat_rounds、combat_actions。

提供 combat/start、combat/turn、combat/end、combat/current 接口。

支持自然语言 + 战斗动作按钮两种输入方式。

战斗结果回写玩家状态、NPC 状态和事件日志。

验收标准：

至少 1 场战斗可从开始打到结束。

战斗与非战斗状态切换清晰。

战斗记录可追踪。

可直接发给 Agent 的提示词：

你正在实现 WP-11：战斗子系统。请采用轻量规则，不要引入复杂技能树或完整数值养成。

# WP-12 主游戏页最小版

| 目标 | 建立可玩的前端主界面：剧情流、输入框、推荐动作、SSE 展示。 |
| --- | --- |
| 依赖 | WP-06 |
| 输入文档 | 阶段 0 项目定向文档、阶段 1 技术预研报告、阶段 2 MVP PRD、阶段 3 轻量 GDD、阶段 4 数据库与 API 文档 |
| 期望产物 | 可联调的主游戏页 |

执行任务：

实现主游戏页布局与剧情流容器。

接入输入框、发送动作、接收 SSE 流式叙事。

渲染推荐动作按钮。

实现基础报错、重试与加载状态。

验收标准：

用户可在浏览器中完成一轮交互。

SSE 叙事展示正常，无明显卡死。

回合结束后能展示结构化状态变化。

可直接发给 Agent 的提示词：

你正在实现 WP-12：主游戏页最小版。请优先可用性和联调，不做复杂美化。

# WP-13 状态面板与存档 UI

| 目标 | 把时间、地点、任务、背包、手动存档能力补到前端。 |
| --- | --- |
| 依赖 | WP-10, WP-12 |
| 输入文档 | 阶段 0 项目定向文档、阶段 1 技术预研报告、阶段 2 MVP PRD、阶段 3 轻量 GDD、阶段 4 数据库与 API 文档 |
| 期望产物 | 可试玩所需的基础 UI 面板 |

执行任务：

实现时间、地点、任务、角色状态、背包面板。

实现创建存档、载入存档、手动存档 UI。

实现最近事件摘要显示。

验收标准：

玩家可清楚知道当前目标与状态。

手动存档与载入在前端可操作。

近期事件摘要可辅助理解世界推进。

可直接发给 Agent 的提示词：

你正在实现 WP-13：状态面板与存档 UI。请以可玩为目标，不做复杂视觉系统。

# WP-14 轻量后台与调试接口

| 目标 | 实现配置管理、日志查询、状态快照和模型调用摘要，便于单人调试。 |
| --- | --- |
| 依赖 | WP-08, WP-10 |
| 输入文档 | 阶段 0 项目定向文档、阶段 1 技术预研报告、阶段 2 MVP PRD、阶段 3 轻量 GDD、阶段 4 数据库与 API 文档 |
| 期望产物 | 最小后台与调试能力 |

执行任务：

实现 admin 只读/轻改接口：world、chapter、location、NPC、quest、prompt template。

实现 debug 接口：session logs、state snapshot、model call summary。

必要时提供简易调试页。

验收标准：

可查看某 session 的最近日志和当前状态快照。

可查看最近模型调用摘要。

可读取并修改关键配置对象。

可直接发给 Agent 的提示词：

你正在实现 WP-14：轻量后台与调试接口。请避免做通用 CMS，只做首版需要的最小配置与查询能力。

# WP-15 宗门试炼内容录入与验收

| 目标 | 把示例世界内容正式录入，进行通关测试与修正。 |
| --- | --- |
| 依赖 | WP-09 ~ WP-14 |
| 输入文档 | 阶段 0 项目定向文档、阶段 1 技术预研报告、阶段 2 MVP PRD、阶段 3 轻量 GDD、阶段 4 数据库与 API 文档 |
| 期望产物 | 可演示的宗门试炼 Demo |

执行任务：

录入 3 章内容骨架、10 个关键场景、5 个核心 NPC、关键任务与事件。

完成 2-3 个主结局与若干失败结局配置。

进行至少 3 轮完整试玩，记录 NPC 漂移、记忆问题、收束问题并修正。

验收标准：

能从开局玩到至少一个完整结局。

核心 NPC 在试玩中保持基本一致。

世界推进、任务推进和结局收束达到可演示水平。

可直接发给 Agent 的提示词：

你正在实现 WP-15：宗门试炼内容录入与验收。请不要新增引擎能力，专注于首版示例世界配置、试玩与修正。

# 4. 推荐给 Agent 的通用提示词模板

你现在负责实现本项目的一个独立工作包。请严格遵守以下规则：
1）只完成当前工作包，不跨范围实现未来功能；
2）所有实现必须与既有文档一致；
3）优先保证可运行、可测试、可调试；
4）完成后按以下格式输出：改动摘要 / 文件清单 / 运行步骤 / 测试结果 / 已知问题。
当前工作包：{工作包编号与名称}
当前目标：{目标}
依赖前提：{依赖}
必须产出：{产物}
验收标准：{验收标准}
如果发现文档冲突或信息不足，请先列出冲突点和你的处理假设，再继续实现。

# 5. 单人推进建议

优先让 Agent 完成 P0 工作包，自己负责验收和合并。

每个工作包完成后，先本地跑通，再给下一个包。

不要让 Agent 同时改前后端、数据库、内容和调试系统的多个大包。

对高风险工作包（记忆、NPC、一致性、世界推进）优先要求测试与示例输出。

当 Agent 输出明显超范围时，应要求其回退到当前包边界。